沁阳市第一中学图书大厦文化浮雕项目

采购编号：沁政采单一【2015】第1号

单一来源采购文件

采   购   人：沁阳市第一中学

采购代理机构：沁阳市公共资源交易中心

二〇一五年六月

目录

- 采购公告——————————————————————3

- 报价人须知—————————————————————6

- 项目说明及要求———————————————————8

- 谈判须知——————————————————————10

- 合同主要条款（仅供参考）——————————————14

- 响应性文件主要内容和格式——————————————16

# 采购公告

沁阳市第一中学图书大厦文化浮雕项目拟采用单一来源方式征询意见公示

各潜在供应商：

沁阳市第一中学图书大厦文化浮雕项目拟采用单一来源方式采购，现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见。

一、采购项目名称：

沁阳市第一中学图书大厦文化浮雕项目

二、采购项目简要说明：

沁阳一中图书大厦为沁阳一中标志性构筑物。该文化浮雕位于图书大厦二楼平台中心位置，是集中体现图书大厦乃至整个学校文化底蕴、文化品味的核心所在。文化浮雕长约15米，高约2.3米，总面积34.5平方米，主题为中国书籍数千年来的演变史。主材质为花岗岩石材，用紫铜材质点睛，以彰显中国书籍、中国文化的深沉厚重的历史感。该项目包含设计与施工等内容。

三、拟提供采购项目的供应商名称、地址：

1、拟采用供应商名称：河南智诚天下文化艺术有限公司

2、拟采用供应商地址：郑州市金水区北环路6号9号楼

四、申请单一来源采购理由：

为改善学校办学条件，提升校园文化品味，结合我校文化建设的重要性，急需改善育人环境；对雕塑的精度、准确度要求非常严格，并要求与现有的校园环境高度融合，同时必须要有很强的识别性。雕塑作品属艺术品范畴，具有唯一性和首次制造的特殊性。为确保作品高水平的工艺技术和艺术家设计意图从二维向三维空间雕塑艺术语言上的完美转换，设计创意和艺术制作具有不可分割性和延续性。

五、联系人及联系电话：

联系人：柴主任

联系电话：0391-5282339

潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请在公告发布之日起五个工作日内，以实名书面（包括联系人、联系电话和经法定代表签字确认加盖单位公章）形式将意见递交至沁阳市第一中学或政府采购监督管理部门，逾期不予受理。

附件：单一来源采购专家论证意见表

沁阳市第一中学

沁阳市公共资源交易中心

2015年5月29日

# 二、报价人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | 名 称：沁阳市第一中学 联系人：柴主任 联系电话：0391-5282339 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 名 称：沁阳市公共资源交易中心 联系人：翟忙忙 电 话：0391-5281131 |
| 3 | 采购项目名称及采购编号 |  | 沁阳市第一中学图书大厦文化浮雕项目 采购编号：沁政采单一【2015】第1号 |
| 4 | 预算资金 |  | 25.65万元 |
| 5 | 资金来源 |  | 专项 |
| 6 | 采购内容 |  | 沁阳一中图书大厦为沁阳一中标志性构筑物。该文化浮雕位于图书大厦二楼平台中心位置，是集中体现图书大厦乃至整个学校文化底蕴、文化品味的核心所在。文化浮雕长约15米，高约2.3米，总面积34.5平方米，主题为中国书籍数千年来的演变史。主材质为花岗岩石材，用紫铜材质点睛，以彰显中国书籍、中国文化的深沉厚重的历史感。该项目包含设计与施工等内容。 |
| 7 | 工期 |  | 30日历天 |
| 8 | 质量要求 |  | 合格 |
| 9 | 付款方式 |  | 合同签订后，乙方提供的设计方案经过采购单位认可后，付总货款的30%，项目完成并验收合格后，付至合同总额的90%，余款一年后无质量问题一次性付清。 |
| 10 | 签订合同 |  | 中标通知书发出后 30 天内 |
| 12 | 投标报价与费用 |  | 1、本项目的投标应以人民币报价，投标报价应包括设备本身价、设备运输到指定交货地点的费用以及供货方所需交纳的各项税金等一切费用。 2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 |
| 13 | 投标文件的提交份数 |  | 正本一份，副本二份、电子版一份（U盘） |
| 14 | 采购文件领取时间 |  | 2015年6月11日至2015年6月17日 18 时整(北京时间) 采购文件售价300元/份（售后不退） |
| 15 | 投标文件提交截止时间及地点 |  | 北京时间：2015 年6月18日15时30分 地点：沁阳市公共资源交易中心四楼第一开标室 |
| 16 | 投标有效期 |  | 60日历天 |
| 17 | 履约保证金 |  | 中标人的投标保证金在合同签订生效时直接转为履约保证金，采购项目经验收合格后无息全额退还。 |
| 18 | 特别提示 |  | 采购文件内容中所要求的资格证明文件开标时须提供原件备查 |
|  | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 19 | 合同价 | 投标人投标报价不得高于预算资金。若中标人的投标报价在预算资金与预算资金的90%之间，合同价为预算资金的90%；若中标人的投标报价低于预算资金的90%的，投标报价即为合同价。 |  |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行 注：投标报价如超过采购人预算价的则为无效报价； |  |  |  |

# 三、项目说明及要求

| 沁阳一中浮雕设计施工清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 序号 | 项目 | 费用产生 | 单位 | 数量 |
| 图书大厦文化浮雕 | 1 | 铸铜浮雕 | 泥稿 | 平方 | 8 |
|  |  |  | 翻制 | 平方 | 8 |
|  |  |  | 锻造 | 平方 | 8 |
|  | 2 | 花岗岩浮雕 | 泥稿 | 平方 | 34.5 |
|  |  |  | 翻制 | 平方 | 34.5 |
|  |  |  | 雕刻人工 | 平方 | 34.5 |
|  |  |  | 材料费 | 立方 | 4 |
|  |  |  | 综合费 | 平方 | 34.5 |
|  |  |  | 二次搬运 | 项 | 1 |
|  |  |  | 干挂件、胶 | 项 | 1 |
|  |  |  | 干挂 | 平方 | 34.5 |
|  | 3 | 其他费用 | 运费 |  |  |
|  |  |  | 管理费 |  |  |
|  |  |  | 税金 |  |  |

锻铜工艺流程

- 泥稿定制：图纸写真等比放大绘制，衔接制作泥稿艺术造型的步骤，泥稿制作完工，客户确认定稿。

- 翻模制作：定稿完毕进行泥稿翻制（石膏外模、玻璃钢内模型）。

- 锻造：选定规格紫铜铜板材料（1.2mm厚铜板），依照1:1玻璃钢模型进行人工锻造加工。

- 成品完成后进行表面着色，保护处理。

石材工艺流程

1.泥稿定制：图纸写真等比放大绘制，衔接制作泥稿艺术造型的步骤，泥稿制作完工，客户确认定稿。

2.翻模制作：定稿完毕进行泥稿翻制（石膏外模、玻璃钢内模型）。

3.工人雕刻：选定芝麻灰花岗石板材料（8cm厚石板材料），进行石材雕刻工艺加工，最后呈现石材造型部分的施工。

- 选材：石材选择两种材料进行精工衔接，浮雕底板选用花岗岩芝麻灰光面处理制作，造型处选用花岗岩芝麻白麻面制作，两种材料在质地、色差上有所对比。

安装工艺流程

1.3mm厚镀锌角钢做基础骨架，以不锈钢扣件和云石胶固定石材。

将石材需要安装锻铜浮雕部分进行挖槽镌刻处理。

# 四、谈判须知

## （一）总则

1、适用范围

本单一来源采购文件适用于本单一来源谈判中所述货物的单一来源谈判采购。

2、定义

（1）“采购人”是指沁阳市第一中学

（2）“供应商”指按照本文件规定获得单一来源文件并参加谈判的供应商。

## （二）商务要求

1、中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；具有城市园林绿化企业资质贰级及以上资质；

2、拟投入本项目的项目负责人必须具有相关专业中级及以上技术职称；

3、近三年以来的类似项目业绩不少于一个；

4、上一年度的财务状况报告，近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金；

5、具备履行合同所必需的设备和专业能力的证明材料；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、所有投标人应在开标时提供由企业所在地或业务发生地检察机关出具的行贿档案查询结果证明原件，否则取消其投标资格；

8、本次谈判不接受联合体。

## （三）响应性文件编制及要求

1、供应商应当按照单一来源文件的要求编制谈判响应性文件，响应性文件应当对单一来源采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、响应性文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（1）封面。

（2）技术部分。主要包括拟提供货物的主要技术指标详细说明、验收标准、技术资料、货物承诺书、企业业绩和资料。如果提供的货物与单一来源采购文件要求有偏差，必须详细说明。

（3）报价部分。供应商应按照单一来源采购文件要求报出拟投项目的总价并附设备报价表，报价应包括规费、税金等相关全部费用。

（4）商务部分。主要包括营业执照副本原件、企业资质证副本原件、法定代表人证书或法人代表人有效委托书原件及本人身份证明原件、项目负责人职称证、业绩证明材料、上一年度的财务状况报告，近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金；没有重大违法记录的书面声明原件、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）以及货物承诺等。

（四）响应性文件递交

1、递交响应性文件时间：2015年6月18日15时30分 截止，地点：沁阳市公共资源交易中心四楼评标室。响应性文件应于谈判采购规定的截止时间之前密封送达指定的地点。在单一来源采购文件要求提交响应性文件的截止时间后送达的响应性文件将拒收。

2、响应性文件需提供正本一份、副本二份、电子版一份（U盘），且须单位法定代表人或其委托人签署。

3、响应性文件应装入封袋，封面注明采购编号、项目名称、供应商名称等。

## （五）单一来源采购文件的修改

在规定的截止时间前，可以对单一来源采购文件进行修改，并在政府采购监督管理部门指定的媒体上发表公告，请供应商予以关注。

## （六）响应性文件的补充、修改或者撤回

供应商在规定的截止时间前，可以对所递交的响应性文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

## （七）单一来源谈判保证金

参加谈判的供应商应在购买谈判文件时交纳单一来源谈判保证金，数额为人民币伍仟元整（￥：5000元）。

交纳方式一：须从投标人基本账户上以转账形式缴纳。

账户名称：沁阳市非税收入管理

开户银行：沁阳市农村信用合作联社

帐  号：0000  0146  8116  6285  9012

行  号：4025  0140  1017

交纳方式一：须从投标人基本账户上以转账形式缴纳。

账户名称：沁阳市非税收入管理专户

开户银行：邮政储蓄银行沁阳市香港街支行

帐   号：100371722170010001

行   号：4035  0140  5043

## （八）谈判

1、谈判小组：谈判小组依法由相关专家和采购人代表三人以上单数组成。

2、谈判供应商：参加谈判的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

3、实质性响应审查。谈判小组依据单一来源采购文件的规定，从供应商递交响应性文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。

4、谈判程序：

（1）谈判小组按照递交响应性文件应就采购项目的技术要求、市场价格、货物承诺等与供应商进行谈判。单一来源采购，经过商务谈判一时不能达成谈判目标时，应暂停谈判，谈判小组分析具体原因，然后再择时进行下一轮谈判。必要时，进行多轮谈判。

（2）谈判小组经过谈判后，根据符合采购需求、质量和货物满足要求且报价合理的原则确定与供应商成交。谈判文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商；

（3）谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署；

（4）谈判小组将根据符合采购需求、质量和货物相等且报价合理的原则确定成交供应商，并将结果通知供应商。

5、谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

## （九）签订合同

1、代理机构向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以提出废标，并进行重新采购。

# 五、合同主要条款（仅供参考）

政府采购合同

- 甲方：

乙方：

一、项目名称、数量

二、货物质量要求及甲方对质量负责条件和期限按国家有关规定及厂家承诺。

三、甲方所提交的货物必须符合国家法律法规规定的有关质量安全规定。

四、货物时间、地点、方式:

合同签订后      日内，甲方按照合同规定的货物项目货物，由乙方验收，并签署《验收单》。

- 付款方式：

合同签订后，乙方提供的设计方案经过采购单位认可后，付总货款的30%，项目完成并验收合格后，付至合同总额的90%，余款一年后无质量问题一次性付清。

六、违约责任

1.乙方无正当理由拒收货物，致使不能按期支付货物款的，乙方偿付货物款总额5%的违约金。

2.逾期支付货物款的（以银行开出的汇票或支票日期为准），每逾1日，乙方偿付欠款总额5‰的滞纳金。

3.甲方所交的货物质量不符合承诺书和合同规定标准的，乙方有权拒收,因拒收而耽搁的时间由甲方负责。

4.甲方不能交付合同规定的货物时，甲方向乙方偿付货物款总额5%的违约金。

5.甲方逾期交付货物，每逾1日甲方向乙方偿付货物款总额5‰的滞纳金。逾期交付超过20天后，乙方有权决定是否继续履行合同；如解除合同，按第七项第4条执行。

七、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续7天及以上，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

八、供需双方应严格遵守合同约定的权利、义务。

九、因货物的质量问题发生争议时，以沁阳市技术监督局或其指定的技术单位的鉴定结果为准。

十、本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十一、合同签订地：

十二、本合同未尽事宜，按合同法有关规定办理。

十三、本合同一经双方法定代表人（或委托代理人）签字，并加盖公章即为生效。合同一式四份，供甲、乙双方、沁阳市公共资源交易中心、沁阳市政府采购管理办公室各执一份，效力相同。

乙方：                        甲方：

地址：                        地址：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电话：                        电话：

邮政编码：                    邮政编码：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

日期：   年   月    日        日期：   年   月    日

# 六、响应性文件主要内容和格式

# （一）封面格式：

（正本或副本）

沁阳市第一中学图书大厦文化浮雕项目

单一来源采购

投标文件

项目编号：        沁政采单一【2015】第1号

投标人（公章）：

年     月     日

## （二）报价函

致：沁阳市公共资源交易中心：

根据贵方沁政采单一【2015】第1号采购文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表           （谈判供应商名称），提交文件正本一份，副本二份、电子版一份（U盘）。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、按照单一来源采购要求的总报价为（大写）         元人民币。

2、我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

3、一旦成交，我方将根据单一来源谈判文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我们的通讯地址为：

地   址：                     电   话：

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日   期：    年    月    日

## （三）身份证明文件（格式）

### 1.法定代表人证明

（法定代表人参加开标会，须出示此证明）

沁阳市公共资源交易中心：

我单位法定代表人     　　　   参加贵单位组织的沁政采单一【2015】第1号单一来源采购活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。

附法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

### （粘贴此处）

### 2.法定代表人委托书

（委托代理人参加开标会，须出示此证明）

沁阳市公共资源交易中心：

兹委托     　　　   参加贵单位组织的沁政采单一【2015】第1号单一来源采购活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。

附授权代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字）

年   月   日                     年   月    日

委托代理人身份证复印件       法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）                     （粘贴此处）

## （四）      次报价函格式

次报价函

致：沁阳市公共资源交易中心

根据贵方沁政采单一【2015】第1号谈判文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表           （谈判供应商名称），提交     次报价函一份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、按照单一来源采购要求和第一次报价情况确定   次总报价为（大写）                                。

2、我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

3、一旦成交，我方将根据单一来源谈判文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我们的通讯地址为：

地   址：                          电   话：

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日   期：    年    月    日

## （五）货物承诺书(格式)

服 务 承 诺 书

采购文件编号：沁政采单一【2015】第1号

单位名称：                            (公章)

年  月  日

供应商需要承诺的主要指标包括：业绩、货物质量及业务能力等情况。

## （六）反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在   （投标项目名称）  招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标单位（公章）

年   月   日