泾县通站路（桃花潭西路高铁延伸段）工程

石材成品栏杆供货及安装分包工程项目

招

标

文

件

招标单位：浙江园冶生态建设有限公司

见证单位：泾县城镇化建设有限公司

合肥工大建设监理有限责任公司

2015年8月18日

第一部分   招标邀请函

浙江园冶生态建设有限公司现面向全国公开邀请不少于5家石材经营企业参加泾县通站路（桃花潭西路高铁延伸段）工程河道石材成品栏杆供货及安装分包工程招标。

1、项目名称：

泾县通站路（桃花潭西路高铁延伸段）工程河道石材成品栏杆供货及安装分包工程。

2、项目概况：

泾县通站路（桃花潭西路高铁延伸段）工程设计起点为合福铁路，设计终点为泾县医院，道路工程全长1920米，顺沿道路北侧的机动车道与慢车道之间设置景观河道，本次招标为工程总承包单位对合同内暂估价“栏杆” 项目，以560元/米的固定综合单价（不含总包服务费、企业管理费），面向全国公开邀请石材经营企业报送石材成品栏杆样品实物至施工工地现场，由评审委员会择优评审的公开招标形式，确定本分包工程供货和安装项目供货商及产品。投标人可以报送现场1~5组石材成品栏杆样品，招标人将根据评审委员会择优推荐的前五名栏杆样品，经业主和监理研究决定安装在以下五个标段中的任一标段和部位。

本次招标栏杆分包工程项目共分为五个标段，分别是第一标段（设计终点至瑶庄路，约360m），第二标段（瑶庄路至观阳路，约590m），第三标段（观阳路至秦阳路，约560m），第四标段（秦阳路至秦坑河边，约280m），第五标段（秦坑河桥梁，约192m），该五个标段的栏杆雕刻花纹和材质要求具有一定差异性。

3、供应商资格的要求：

具有合法的营业执照、独立的法人资格。欢迎国内具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有履行合同必需的设备和专业技术能力，具备合法经营本次采购货物的资格，愿意提供成品石材栏杆样品送至工地现场的石材经营企业，参加本项目石材成品栏杆供货及安装工程分包工程招标。

4、报名要求：

本项目无需报名，供应商若有投标意愿，可自行下载招标文件（后附），并于投标截止时间前提供成品石材栏杆样品送至工地现场安装固定，将投标文件密封送交到泾县通站路（桃花潭西路高铁延伸段）工程施工项目部会议室，参加开标会议。

特别提醒: 投标人在报价截止时间前,应连续登陆泾县公共资源交易中心网（http://www.jxzwfwzx.com/）、安徽泾县住房和城乡建设委员会网（http://www.ahjxjs.gov.cn/）查看采购信息。如有采购信息的更正或修改，而因投标人未能连续登陆网站查看，其责任由投标人自行承担。

5、投标截止时间和地点：投标单位的负责人或授权代表须携带密封的投标文件于2015年9月9日15:30前送交到泾县通站路（桃花潭西路高铁延伸段）工程施工项目部会议室参加投标，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

6、开标时间及地点：本次招标将于2015年9月9日15:30在泾县通站路（桃花潭西路高铁延伸段）工程施工项目部会议室开标，石材栏杆样品提前送达指定地点安装固定。

7、联系方式：

招标人：浙江园冶生态建设有限公司泾县通站路（桃花潭西路高铁延伸段）工程项目部

联系人：朱经理

联系电话：13967130060

见证单位：泾县城镇化建设有限公司、合肥工大建设监理有限责任公司宣城分公司

联系人：许先生、殷总监     　　  联系电话：13865303768    15055387090

第二部分   石材栏杆招标要求

一、采购内容及主要规格、技术参数：

投标人提供成品石材栏杆样品送至工地现场，必须满足设计图纸所确定的栏杆尺寸。栏杆底座为钢筋座混凝土：宽250mm，高160mm ，预留≥160*160*120mm的底座与柱榫接头的孔洞，该底座在河道挡墙、箱涵、桥梁完工后由施工总承包单位负责施工到位。石材栏杆设计图纸尺寸如下：立柱长*宽=200*200 mm 、立柱高≥1260mm（其中正方形柱身1000mm，底部榫接头≥100mm，柱头≥160mm）；栏板厚度≥80mm，栏杆高度：栏杆横梁扶手上面距栏杆底座上面的高度＝950mm（不包含底座160mm高，栏杆距地面≥1100mm）；上横梁扶手断面尺寸：宽*厚＝130*105mm。（设计图纸详见后附图）

在尺寸允许误差-10mm的前提下，投标人可以自行选择拟供货的石材材质、栏板和立柱的雕刻花纹、刻磨柱头形状、打磨抛光程度，投标人须将石材成品栏杆样品在2015年9月8日15：00时之前送至招标人指定地点安装固定。

本次招标为固定综合单价包干，石材成品栏杆供货及安装采用固定综合单价为560元/米（不含总包服务费、企业管理费、工程地方税金），综合单价包干含石材采购、栏杆加工制作、栏杆花饰雕刻、成品运输至指定地点安装固定、细部刻磨抛光、安全措施、损耗、二次搬运费、货物销售税金等所发生的所有费用。投标人所填写的综合包干价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

总包单位提供必要的施工条件（水通、电通、路通），中标人必须服从总包单位的施工安排及统一管理。

样品一旦确认，保留至工程完工，作为安装的最后一段安装在工程相关部位。经评审得分排名在前5名的作为中标的样品，由中标单位进行安装；其余合格的样品按照500元/米由招标人支付费用，费用从第四标段中标单位的投标保证金中列支，由第四标段承建分包单位按照60元/米负责安装在第四标段；不合格样品由相关投标人自行处理，不另外支付费用。

二、工期和质量要求：

安装工期要求与工程进度保持同步，在河道挡墙、箱涵、桥梁的栏杆安装基脚底座混凝土浇筑完成后5~30个日历天内，保质保量及时供货并将石材成品栏杆完成安装固定。施工质量达到国家现行行业规范合格标准要求。保修期：工程竣工验收后满一年。在质保期内因产品质量问题给采购单位造成的损失，由成交供应商承担。

三、付款方式：

每月按照实际安装完成的进度支付60%工程款，安装全部完工支付80%工程款，泾县通站路总工程竣工验收合格后，待工程项目业主单位泾县城镇化建设有限公司按照总包合同要求在支付我公司70%工程进度款的前提下，我公司首先将该项石材栏杆分包工程的尾款一次性付清（但分包单位必须同时将总结算费用的2%作为质量保证金，缴入质量保证金财政专用账户，待一年保修期满后，分包单位自行出具收据向工程项目业主单位泾县城镇化建设有限公司和泾县建设工程质量监督站申请提取保修金）。

付款单位：浙江园冶生态建设有限公司泾县通站路（桃花潭西路高铁延伸段）工程项目部。合同见证担保单位：泾县城镇化建设有限公司、合肥工大建设监理有限责任公司宣城分公司。

第三部分  投标人须知

一、开标须知：

参加招标开标会的投标人应为法定代表人或法定代表人的授权人。参会人必须携带本人身份证、营业执照副本原件，准时参加，过时作弃权处理。

投标人在开标会前未提前安装固定石材栏杆样品的、报送石材栏杆样品尺寸不符合要求的将会被拒绝，视为实质上不响应招标要求，主动放弃本次招标活动。

二、投标保证金：

本项目需缴纳投标保证金人民币1万元。 现金，由招标人点数后密封交专人保管。工程开标结束后，不中标单位现场退回，中标候选人待其承建的某一标段石材栏杆分包工程安装完成至50%时全额退回（不计息）。

三、投标文件格式：

应包括但不限于以下内容：

（1）投标承诺函（格式见附件1）；

（2）法定代表人授权书（或法定代表人证明书）（格式见附件2），另附法定代表人身份证复印件及全权代表的身份证复印件。

（3）资格证明材料：包括营业执照、税务登记证等（复印件加盖单位公章）。

（4）投标人自行认为需要提交的其他材料：如企业简介文字说明或画册、已完工程业绩证明材料复印件、未送至现场的拟向本次招标人推荐的栏杆样品彩色照片及文字说明、安装技术工艺等。

投标文件须在封面上注明：投标项目名称、投标企业名称、企业负责人姓名及联系电话、本项目现场负责人姓名及联系电话号码，企业通讯地址，投标日期。投标文件装订成册，一式四份，1正3副，应当签章齐全，并密封装在一个文件袋中在开标时送至开标会场。

四、评审程序和评标办法：

1、评审委员会组成：

本次评审由通站路工程建设单位、监理单位、施工单位、质监站、第三方检测单位、跟踪审计单位等推荐的7位专家、在安徽省级专家评委库中随机抽取2位专家，共9位专家共同组成的评审委员会，以公平、公正、科学、择优的原则进行评审。

2、评审程序：

（1）初验投标资格有效性：

评审委员会在开标前将对安装固定在现场的样品进行察看，开标会开始后，评审委员会将现场验证投标单位的企业营业执照原件、法定代表人或法定代表人的授权人身份证原件，以初步验证投标人的资格有效性；

（2）开启投标文件：

评审委员会开启投标人送达到开标现场的密封的投标文件，审查投标文件是否完整，并对投标文件的响应性进行会审和确定；

（3）样品测量外观尺寸

评审委员会然后对各投标人送到现场的石材栏杆样品进行测量、检查外观尺寸，复核立柱尺寸、栏板厚度及栏杆高度，是否符合设计图纸规定的栏杆尺寸，对不符合设计标准尺寸要求的按废品处理，不进入评审程序；

（4）样品详细评分

评审委员会每个成员按照既定的评标办法对现场符合要求的石材栏杆样品进行独立客观评分。

（5）推荐中标样品

评审委员会汇总评分排序，推荐前五名中标候选样品（及其供货商）。

3、样品评分方法（只评投标样品，不评投标企业）：

评审委员会中的每个评委对每一组石材成品栏杆样品按以下6项评标办法分别进行仔细认真比对评审，根据投标样品优劣排序，评分分值依次递减，根据得分高低确定各投标人的排序：（不符合图纸设计的不参与评审，作废品处理）

①石材匀质性。评委采用“看”“比”的方法，评审石材栏杆的石材是否匀质、细腻，外表色彩是否饱满，有无光泽。如有石纹，石纹走向应符合构件的受力要求，扶手栏板应为水平走向，柱子、角柱等应为垂直走向。质量好的石材雕刻表面晶莹剔透、雍容华贵、熠熠生辉、纹理均匀细密；质量差的石材雕刻外表有色斑、有色筋、色泽暗淡、粗糙、纹理零乱。每个评委根据现场样品的好、中、差进行认真仔细分档排序，对认为较好的排序前五名分别按照5分、4分、3分、2分、1分进行评分，对认为中等的排序第六名至第十名的按照0.8分、0.6分、0.4分、0.2分、0.1分进行评分，对对认为较差的排序第十一名及以后的按照0分计分。本项得分最高5分。

②刻磨光洁度。评委采用“看”、“摸”的方法，评审石材栏杆刻磨抛光外观，好的石材匀质、细腻，而且栏杆表面手摸有丝绸感，无涩感，无明显高低不平感，石材栏杆外表打磨抛光光洁，雕刻线条优美流畅，无明显锯纹、刻痕；差的石材表面粗糙、有锯纹、刻痕、雕刻线条生硬。每个评委根据现场样品的好、中、差进行认真仔细分档排序，对认为较好的排序前五名分别按照5分、4分、3分、2分、1分进行评分，对认为中等的排序第六名至第十名的按照0.8分、0.6分、0.4分、0.2分、0.1分进行评分，对对认为较差的排序第十一名及以后的按照0分计分。本项最高得5分。

③石材强度硬度。评委采用“划” 、“敲”的方法，评审石材的硬度和强度，好的石材坚固，强度高，不易碎，不易风化。加工好的石材栏杆不得有裂缝、隐残、污点、红白线、石瑕、石铁等缺陷。可用铁锤仔细敲打，如有当当作响之声，即无裂缝，如有叭啦之声，则表面有隐残，用指甲划，板材表面无明显划痕。每个评委根据现场样品的好、中、差进行认真仔细分档排序，对认为较好的排序前五名分别按照5分、4分、3分、2分、1分进行评分，对认为中等的排序第六名至第十名的按照0.8分、0.6分、0.4分、0.2分、0.1分进行评分，对对认为较差的排序第十一名及以后的按照0分计分。本项最高得5分。

④雕刻美观性。评委采用“看” 、“思”的方法，评审石材的雕刻美观性，好的雕刻图案寓意丰富，工艺美观大方，浮雕清晰，有美丽的花纹，丰富的层次感，动感流畅，栩栩如生，意境美好。差的雕刻图案呆板、生硬、单调、浅薄、联想较差，有明显刻刀伤痕。每个评委根据现场样品的好、中、差进行认真仔细分档排序，对认为较好的排序前五名分别按照5分、4分、3分、2分、1分进行评分，对认为中等的排序第六名至第十名的按照0.8分、0.6分、0.4分、0.2分、0.1分进行评分，对对认为较差的排序第十一名及以后的按照0分计分。本项最高得5分。

⑤雕刻深度和层次感。评委采用“看” 、“量”的方法，评审石材雕刻的浮雕层次清晰和雕刻深度，评委根据雕刻深度加减分：石材栏板表面雕刻纹理每刻划深入每1mm为0.2分，浮雕深度10mm为2分，大于12mm以上为2.3分；柱头雕刻流畅、栩栩如生，纹理每刻划深入每2mm为0.1分，柱头雕刻深度20mm为1分，大于25mm以上为1.2分；雕刻图案花纹层次在一个平面层次的得0.5分，雕刻图案花纹层次有二个明显浮雕层次的得1分，雕刻图案花纹层次有三个以上明显浮雕层次的得1.5分。本项最高得5分。

⑥外观尺寸允许误差（扣分）。测量石材成品栏杆样品外观尺寸，按照立柱断面、立柱高度、栏杆扶手断面、栏板厚度四个项目，分别测量外观尺寸，在允许误差-10mm内的，每－1mm得－0.1分，－10mm得－0.5分，超过－11mm以上的允许误差的将判定为不响应招标文件。测量外观尺寸大于招标要求尺寸的不扣分。每个评委根据现场样品石材成品尺寸分别评分。本项最高扣分为-2分。

投标样品汇总得分：每组样品的得分以9个评委的综合评分汇总，去掉一个最高和一个最低评分，取其他7个评委的评分平均值做为该投标样品的该项评审得分；按照6项评分值的累加得分作为该投标样品的最终得分。根据得分高低排序，评审委员会推荐得分较高的前5名作为中标候选样品。

招标人鼓励每个投标企业的报送多个优质样品，可以选择不同的材质、式样及花饰，若每个企业报送到开标现场符合要求的样品越多，投标报送的石材成品栏杆样品越精美，承揽安装的标段就越多。累计得分最高的推荐为第一中标候选人，对中标样品安装标段具有优先选择权。若得分出现相同时，在开标现场由招标人在监管部门的监督下随机抽取确定名次。

五、合同签订：

招标人将根据评审委员会评审推荐的前五名栏杆成品样品分五个标段与供货商逐个签订泾县通站路（桃花潭西路高铁延伸段）工程河道石材成品栏杆供货及安装分包工程合同，标段的选择以得分最高的供货商具有优先选择权。如果供货商存在供货安装不及时、施工现场的石材成品栏杆质量和雕刻花饰低于样品的，在征得监理和业主的同意，招标人有权选择中标候选人以外的供货厂家供货或安装，并对不符合要求的栏杆拒绝付款。并本工程安装栏杆的五个标段的栏杆雕刻花纹和材质要求不得雷同，如果供货商安装樽出现雷同的情况下，招标人有权要求供货商调整石材材质、修正花饰雕刻图案、调整色质、选择镂空图案相间或二种以上的图案相间的方式修饰栏杆，尽量使安装在每一标段的栏杆雕刻花纹和材质避免雷同。供货商必须服从业主、监理、总包单位，以及行业主管部门对石材成品栏杆供货及安装质量的监督和管理。

附件1

投标承诺函

浙江园冶生态建设有限公司：

贵单位招标文件收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

我方决定无保留地接受招标文件的所有条款，我方保证按照送到工地现场的石材成品栏杆样品供货及安装，并同意按照560元/米的固定综合单价报价参加本次招标活动。综合单价包干含石材采购、栏杆加工制作、栏杆花饰雕刻、成品运输至指定地点安装固定、细部刻磨抛光、安全措施、损耗、二次搬运费、货物销售税金等所发生的所有费用。在合同实施期间不因市场变化因素而变动，已考虑一定的风险系数。

本公司承诺：

（1）一旦我公司成交，保证按招标文件规定的时间与招标单位签订供货和安装分包合同，并在承诺的时间内供货安装完毕并经验收合格。

（2）保证提供的货物的合法性，并享有完整的知识产权，不会因为购买单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任由我方承担。

（3）如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失额的，我单位愿意对损失部分作出赔偿。

（4）我方完全同意采购方确定的成交原则。

（5）我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称（全称）（盖章）：

地    址：

全权代表（签字）：

开户银行：                          账户名称：

账    号：

年  月  日

附件2：法定代表人证明书、授权书

法定代表人证明书

浙江园冶生态建设有限公司：

兹有 （姓名） 性别    年龄     职务     为我公司法定代表人，身份证号码为             。

特此证明。

（单位全称）（盖章）

年    月    日

法定代表人授权书

浙江园冶生态建设有限公司：

（单位全称） 法定代表人  （姓名）      授权  （姓名）（职务）   为全权代表，参加你单位组织的                        项目采购，其在本次采购活动中的一切行为本单位均予承认。

法定代表人签字：

（单位全称）（公章）：

年    月    日

附：全权代表姓名：        身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

（后附法定代表人身份证复印件及全权代表身份证复印件）

附件3：　　栏杆设计图纸